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    OPĆINA BOGDANOVCI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/04

URBROJ: 2196-8-01/01-25-01

Bogdanovci, 27.03.2025. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21, 21/22) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na svojoj 49. sjednici održanoj 27.03.2025. godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2024. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2024. godinu, KLASA: 363-01/25-01/02, URBROJ: 2196-8-01/01-25-01.
II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednica Općinskog vijeća,

Anamarija Savić Bajac, bacc.admin.publ
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    OPĆINA BOGDANOVCI
          
       NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 363-01/25-01/02
URBROJ: 2196-8-01/01-25-01
Bogdanovci, 14.03.2025. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 47. i 48. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 21/22), Općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 14.03.2025. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci:

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
     Članak 1.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 174.228,46 EUR, a planirano je 190.800,00 EUR.
Izmjenama  dopunama Programa održavanja komunalne infrastructure za 2024. godinu koje su donesene 30. prosinca 2024. godine i objavljene su u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini izvršena su u iznosu od 174.228,46 EUR a osigurana su iz sljedećih izvora: 

· prihod od komunalne naknade 21.690,33 EUR
· opći prihodi i primici 122.575,69 EUR
· prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 14.972,69 EUR
· prihodi iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (HZZ)  14.989,75 EUR
Članak 3.
Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Troškovi javne rasvjete

	
	
	PLAN
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Utrošak javne rasvjete
	65.000,00
	40.000,00
	35.269,12

	
	Održavanje javne rasvjete
	5.000,00
	13.000,00
	8.632,50

	
	UKUPNO
	70.000,00
	53.000,00
	43.901,62


Izvor financiranje: opći prihodi i primici 22.211,29 EUR, prihodi od komunalne naknade 21.690,33 EUR
Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog uštede električne energije iz razloga ugradnje novih učinkovitih led svjetala javne rasvjete.

2. Održavanje i čišćenje javnih površina i  4 groblja (2 rimokatolička – Bogdanovci 16000m2 i Svinjarevci 12.600m2, 1 grkokatoličko Petrovci 17200m2 i  1 pravoslavno Petrovci 8.900m2), održavanje spomen-obilježja u 3 naselja (8 spomenika), čišćenje površina javne namjene (trgova u 3 naselja i 3 parkirališta u 2 naselja)
	
	
	PLAN (EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Održavanje i čišćenje javnih površina i 4 groblja
	65.200,00

	52.800,00
	52.800,00

	
	Tekuće održavanje javnih površina
	4.000,00
	1.500,00
	1.500,00

	
	Ostale komunalne djelatnosti - deponija 
	89.700,00
	66.000,00
	61.054,15

	
	UKUPNO
	158.900,00
	120.300,00
	115.354.15


Izvor financiranje: prihodi iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (HZZ) 14.989,75 EUR, opći prihodi i primici 100.364,40 EUR.
Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog pristigle niže ponude od procjene vrijednosti nabave kod javne nabavave za sanaciju divlje deponije.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta 
	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta
	8.000,00
	5.000,00
	4.375,00

	
	Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju
	3.981,68
	0,00
	0,00

	
	Izvanredno i redovito održavanje poljskih puteva
	2.700,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	 14.681,68                 
	5.000,00
	4.375,00


Izvor financiranje:  prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 4.375,00 EUR
Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog toga što nije bilo snijega u značajnijim količinama te nije bilo izvanrednih održavanja poljskih puteva.
4. Uređenje kanalske mreže

	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Čišćenje vodooborinskih kanala
	27.000,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	27.000,00
	0,00
	0,00


Izvor financiranje: -
Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je iz razloga što u izvještajnoj godini nije bilo radova na uređenju kanalske mreže.
     5. Dezinsekcija i deratizacija
	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN
(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Dezinsekcija i deratizacija
	10.000,00 
	10.000,00   
	8.954,70

	
	UKUPNO
	10.000,00
	10.000,00   
	8.954,70


Izvor financiranja: prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 8.954,70 EUR
5. Veterinarsko-higijeničarski poslovi
	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN
(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Veterinarsko-higijeničarski poslovi
	12.500,00 
	2.500,00
	1.642,99

	
	UKUPNO
	12.500,00 
	2.500,00
	1.642,99


Izvor financiranja: prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.642,99 EUR
Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je iz razloga što Sklonište za životinje TIP TIP nije ispostavljao račune tijekom 2024. godine.
Članak 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godine objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
                                                                                           Načelnik Općine Bogdanovci

Marko Barun, mag.admin.publ.
