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            REPUBLIKA HRVATSKA





VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

             OPĆINA BOGDANOVCI

                 NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 363-01/22-01/09
URBROJ: 2196-8-01/01-22-02
Bogdanovci, 26.05.2022. godine

Na temelju članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 47. i 48 Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21) Općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 26.05.2022. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci :


IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2021. GODINU

Članak 1.
Za Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 1,680.511,65 kn , a planirano je 1.696.000,00 kn.
Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	
	
	PLAN
	IZVŠENJE (kn)

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	
	

	
	Akumulacija Bogdanovci – idejno rješenje
	0,00
	0,00

	
	Graz – mjesto za odmor i rekreaciju Bogdanovci – idejno rješenje
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	0,00
	0,00


2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
	
	PLAN (kn)
	IZVŠENJE (kn)

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	375.000,00
	371.614,39

	
	Izgradnja i nadzor - Parking centar u Petrovcima

(izvor financiranja opći prihodi i primici)
	375.000,00 
	371.614,39

	
	Uređenja i nadzor centra Bogdanovci
	       0,00
	0,00

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	705.000,00
	713.714,39

	
	Asfaltno igralište u Svinjarevcima

(Izvori financiranje - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna)
	410.000,00
	396.092,61

	
	Uređenje i nadzor dječjeg igrališta

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	260.000,00
	282.653,78

	
	Projektna dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta
	0,00
	0,00

	
	Oprema dječjeg vrtića u Petrovcima

(Izvor financiranja – prihodi od koncesija)
	35.000,00
	34.968,00

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	504.000,00
	492.054,74

	
	Izgradnja bunara uz NK Croatia Bogdanovci 

(Izvor financiranje – opći prihodi i primici)
	130.000,00


	126.062,50

	
	Projektna dokumentacija za izgradnju bunara
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja spomenika žrtv. Domovinskog rata u Svinjarevcima

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	350.000,00
	343.145,65

	
	Izgradnja spomenika Trg hrvatskih branitelja Bogdanovci
	0,00
	0,00

	
	Autobusne stanice
	0,00                                                     
	0,00

	
	Zgrada Sokolana

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	8.000,00
	7.932,45

	
	Prostorije NK Petrovci (stolarija)

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	11.000,00
	10.006,04

	
	Prostorije NK Croatia Bogdanovci

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	5.000,00
	4.908,10

	
	GROBLJE
	0,00
	0,00

	
	Mjesno groblje Bogdanovci, staza do mrtvačnice (idejno rješenje)
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja staze do mrtvačnice
	0,00
	0,00

	
	GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
	0,00
	0,00

	
	Projektna dokumentacija za izgradnju kružnog toka u Bogdanovcima
	0,00
	0,00

	
	JAVNA RASVJETA
	27.000,00
	25.650,00

	
	Javna rasvjeta – oprema

(Izvor financiranje – opći prihodi i primici)
	20.000,00
	19.587,50

	
	Izgradnja javne rasvjete (Vukovarska ulica Petrovci)

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	7.000,00
	6.062,50

	
	UKUPNO
	1.611.000,00
	1.603.033,52


3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE BI SE GRADILE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Nije bila predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja Općine Bogdanovci u 2021. godini.
4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE
	
	
	PLAN
	IZVRŠENJE (kn)

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	15.000,00
	14.116,80

	
	Rekonstrukcija općinske zgrade u Petrovcima

(Izvor financiranja – opći prihodi i primici)
	  15.000,00
	14.116,80

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
	70.000,00
	63.361,33

	
	Rekonstrukcija nogostupa na području Općine Bogdanovci
(Izvor financiranje – prihodi od legalizacije, opći prihodi i primici)
	70.000,00
	63.361,33

	
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju nogostupa
	0,00
	0,00

	
	NERAZVRSTANE CESTE
	0,00
	0,00

	
	Ceste- nerazvrstane ceste (rekonstrukcija dijela Ulice Nova Svinjarevci)
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	85.000,00
	            77.478,13


5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE BI SE UKLANJALE
Nije bilo previđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci u 2021. godini.“
Članak 3.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije. 
 






 Načelnik Općine Bogdanovci







 Marko Barun,bacc.admin.publ
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

             OPĆINA BOGDANOVCI

                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/

URBROJ: 2196-8-01/01-22-
Bogdanovci, 14.06.2022. godine
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18,32/20) i članka 29 Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 13. sjednici održanoj xx.06.2022. godine, donosi:

O D L UK U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2021. godinu
I. 
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2021. godinu, koji je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke. 
III. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije”. 
Predsjednik općinskog vijeća
Marijan Gelo,dr.vet.med.
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