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    OPĆINA BOGDANOVCI

                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/03
URBROJ: 2196-8-01/01-25-01

Bogdanovci, 27.03.2025. godine
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21, 21/22) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 49. sjednici održanoj 27.03.2025. godine, donosi:

O D L UK U

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2024. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2024. godinu, KLASA: 363-01/25-01/01, URBROJ: 2196-8-01/01-25-01.
II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednica Općinskog vijeća,

Anamarija Savić Bajac, bacc.admin.publ                                                               
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    OPĆINA BOGDANOVCI
          
       NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 363-01/25-01/01
URBROJ: 2196-8-01/01-25-01
Bogdanovci, 14.03.2025. godine

Na temelju članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 47. i 48 Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21, 21/22) Općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 14.03.2025. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci :


IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2024. GODINU

Članak 1.
Za Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 351.489,13 EUR, a planirano je 392.000,00 EUR.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastructure za 2024. godinu donesene su 30. prosinca 2024. godine i objavljene su u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci za 2024. godinu nije bila predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.
2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
	
	PLAN (EUR)
	NOVI PLAN (EUR)
	IZVŠENJE 

(EUR)



	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	63.500,00
	109.000,00
	106.930,45

	
	Uređenja centra u Bogdanovcima
	     10.000,00
	53.000,00
	51.226,28

	
	Izgradnja biciklističkih staza
	13.500,00
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja invalidskog pristupa
	40.000,00
	56.000,00
	55.704,17

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	20.000,00
	13.000,00
	12.867,05

	
	Uređenje trgovima u naseljima
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja street work-out igrališta
	     10.000,00
	           0,00
	            0,00

	
	Spomenik Svinjarevci
	
       0,00
	13.000,00
	   12.867,05

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	39.900,00
	47.000,00
	45.754,41

	
	Ostala oprema za održavanje i zaštitu – sanacija opasnih mjesta cestovnog prometa
	13.300,00
	15.000,00
	14.418,75

	
	Oprema – autobusna stajališta
	13.300,00
	0,00
	0,00

	
	Oprema – solarne elektrane
	13.300,00
	0,00
	0,00

	
	Vrtić Bogdanovci - igralište
	0,00
	32.000,00
	31.335,66

	
	JAVNA RASVJETA
	18.000,00
	42.000,00
	41.367,50

	
	Oprema - javna rasvjeta na području Općine Bogdanovci
	18.000,00
	42.000,00
	41.367,50

	
	UKUPNO
	141.400,00
	211.000,00
	206.919,41


3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Nije bila predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja Općine Bogdanovci u 2024. godini.
4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE
	
	
	PLAN (EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE (EUR)

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	504.300,00
	181.000,00
	144.569,72

	
	Uređenje Doma kulture u Petrovcima
	40.000,00
	50.000,00
	48.832,53

	
	Rekonstrukcija Društvenog doma Sokolana u Petrovcima
	377.000,00   
	0,00
	0,00

	
	Općinska upravna zgrada u Bogdanovcima (stolarija) 
	20.000,00
	35.000,00
	33.935,18

	
	Opremanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Bogdanovci
	13.300,00
	40.000,00
	36.002,01

	
	Opremanje NK CROATIA Bogdanovci - LAG
	28.000.00
	30.000,00
	0,00

	
	Prostorije NK Petrovci
	0,00
	10.000,00
	9.800,00

	
	Plac s temeljima – centar Petrovci
	0,00
	16.000,00
	16.000,00

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
	13.300,00
	0.00
	0,00

	
	Rekonstrukcija nogostupa na području Općine Bogdanovci
	     13.300,00
	0.00
	0,00

	
	NERAZVRSTANE CESTE
	13.300,00
	0,00
	0,00

	
	Poljski putevi
	13.300,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	530.900,00
	 181.000,00
	144.569,72


5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE BI SE UKLANJALE
Nije bilo previđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci u 2024. godini.

Članak 3.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije. 
 






 Načelnik Općine Bogdanovci







 Marko Barun, mag.admin.publ
