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           REPUBLIKA HRVATSKA






VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                    
             OPĆINA BOGDANOVCI

                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/08
URBROJ: 2196-8-01/01-22-02
Bogdanovci, 26.05.2022. godine

Na temelju članka  74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 47. i 48. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 14.06.2022. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci:

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
     Članak 1.

Za Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 1.037,612,94  kn , a planirano je 1.160.000,00 kn.

Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini izvršena  su u iznosu od 1.037.612,94 kn a osigurana su iz sljedećih izvora: 
· prihod od komunalne naknade 30.000,00 kn,

· opći prihodi i primici 681.612,94 kn 

· prihodi od šumskog doprinosa 19.000,00 kn.

· prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 100.000,00 kn

· prihodi iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (HZZ) 207.000,00 kn
Članak 3.
Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Troškovi javne rasvjete
	
	
	PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Troškovi električne energije za javnu rasvjetu
	230.000,00
	228.992,13

	
	Održavanje javne rasvjete
	30.000,00
	20.368,75

	
	UKUPNO
	260.000,00
	249.360,88


2. Održavanje i čišćenje javnih površina i  4 groblja ( 2 rimokatolička, 1 grkokatoličko i  1 pravoslavno
	
	
	PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Održavanje i čišćenje javnih površina i 4 groblja
	560.000,00
	532.606,11

	
	Tekuće održavanje javnih površina
	140.000,00
	135.260,54

	
	Uređenje deponija 
	70.000,00
	27.375,00

	
	UKUPNO
	770.000,00
	695.241,65


3. Održavanje nerazvrstanih cesta 
	
	
	PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta
	70.000,00
	72.062,50

	
	Održavanje nerazvrstanih cesta  u zimskom razdoblju
	30.000,00
	5.822,91

	
	UKUPNO
	100.000,00                  
	77.885,41


4. Uređenje kanalske mreže

	
	
	PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Odvodnja atmosferskih voda, čišćenje kanalske mreže
	30.000,00
	15.125,00

	
	UKUPNO
	30.000,00
	15.125,00


Članak 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godine objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                                                           Načelnik Općine Bogdanovci

Marko Barun, bacc.admin.publ.
                            SHAPE  \* MERGEFORMAT 



            REPUBLIKA HRVATSKA






VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

             OPĆINA BOGDANOVCI

                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/

URBROJ: 2196-8-01/01-22-

Bogdanovci, 14.06.2022. godine
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18,32/20) i članka 29. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na svojoj 13. sjednici održanoj 14.06.2022. godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2021. godinu

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2021. godinu, koji je podnio Općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije”. 

   Predsjednik općinskog vijeća

Marijan Gelo,dr.vet.med.
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