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    OPĆINA BOGDANOVCI

                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/01
URBROJ: 2196-8-01/01-24-02

Bogdanovci, 17.06.2024. godine
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21, 21/22) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 42. sjednici održanoj 17.06.2024. godine, donosi:

O D L UK U

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2023. godinu, KLASA: 363-01/24-01/01, URBROJ: 2196-8-01/01-24-01.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednica Općinskog vijeća,

Anamarija Savić Bajac, bacc.admin.publ                                                               
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    OPĆINA BOGDANOVCI
          
       NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 363-01/24-01/01
URBROJ: 2196-8-01/01-24-01
Bogdanovci, 20.05.2024. godine

Na temelju članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 47. i 48 Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21, 21/22) Općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 20.05.2024. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci :


IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2023. GODINU

Članak 1.
Za Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 185.015,49 EUR , a planirano je 192.000,00 EUR.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastructure za 2023. godinu donesene su 20. prosinca 2023. godine i objavljene su u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	
	
	PLAN
	NOVI PLAN
	IZVŠENJE

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	6,636,14
	0,00
	0,00

	
	Graz – mjesto za odmor i rekreaciju Bogdanovci – idejno rješenje
	6.636,14
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	6.636,14
	0,00
	0,00


2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
	
	PLAN (EUR)
	NOVI PLAN (EUR)
	IZVŠENJE 

(EUR)



	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	86.269,82
	0,00
	0,00

	
	Uređenja i nadzor centra Bogdanovci
	       72.997,54
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja biciklističkih staza
	13.272,28
	0,00
	0,00

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	53.089,12
	0,00
	0,00

	
	Uređenje trgovima u naseljima
	33.180,70
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja street work-out igrališta
	19.908,42
	0,00
	0,00

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	53.089,12
	1.000,00
	0,00

	
	Oprema - autobusne stanice
	13.272,28                                                     
	0,00
	0,00

	
	Ostala oprema za održavanje i zaštitu – sanacija opasnih mjesta cestovnog prometa
	13.272,28
	1.000,00
	0,00

	
	Oprema – solarne elektrane
	13.272,28
	0,00
	0,00

	
	Akumulacija Općine Bogdanovci – ribnjak Petrovci (bunar)
	    13.272,28
	0,00
	0,00

	
	JAVNA RASVJETA
	17.917,58
	86.000,00
	83.100,00

	
	Oprema - javna rasvjeta na području Općine Bogdanovci
	17.917,58
	86.000,00
	83.100,00

	
	UKUPNO
	210.365,65
	87.000,00
	83.100,00


3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE BI SE GRADILE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Nije bila predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja Općine Bogdanovci u 2023. godini.
4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE
	
	
	PLAN (EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE (EUR)

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	423.385,75
	105.000,00
	101.915,49

	
	Adaptacija Doma kulture u Petrovcima
	66.361,40
	103.000,00
	101.256,05

	
	Rekonstrukcija općinske zgrade u Petrovcima
	39.816,84   
	0,00
	0,00

	
	Rekonstrukcija Društvenog doma Sokolana Petrovci
	284.026,81
	0,00
	0,00

	
	Općinska upravna zgrada u Bogdanovcima (stolarija) 
	19.908,42
	0,00
	0,00

	
	Opremanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Bogdanovci
	13.272,28
	1.000,00
	0,00

	
	Nogometno igralište Bogdanovci - ograda
	0.00
	1.000,00
	659,44

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
	13.272,28
	0.00
	0,00

	
	Rekonstrukcija nogostupa na području Općine Bogdanovci
	13.272.28
	0.00
	0,00

	
	NERAZVRSTANE CESTE
	13.272,28
	0,00
	0,00

	
	Poljski putevi
	13.272,28
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	449.930,32
	105.000,00
	           0,00


5. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE BI SE UKLANJALE
Nije bilo previđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci u 2023. godini.

Članak 3.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije. 
 






 Načelnik Općine Bogdanovci







 Marko Barun, mag.admin.publ
